Ниже — структурированный план проекта Digital Concierge (Telegram Mini App) под мероприятие 2–5 июня 2026 с прицелом на дальнейшее масштабирование и продажи.

# 1. Цель проекта

Создать полноценно работающее demo-решение (не прототип), которое:

– используется на реальном MICE-мероприятии
– решает операционные задачи (информация, коммуникация, сервис)
– демонстрирует ценность для клиентов (агентства, DMC, отели)
– может быть масштабировано как продукт

# 2. Продуктовая концепция

Рабочее название:
Event Digital Concierge / Event Experience Platform

Суть:
единое цифровое пространство для участника мероприятия

Функции:
– информирование
– навигация
– сервис
– коммуникация
– допродажи

Важно:
это не бот, а интерфейс + поддержка через чат

# 3. Формат реализации

## Техническая структура

- Telegram Bot
– входная точка
– отправка уведомлений
– кнопка открытия приложения

- Telegram Mini App
– основной интерфейс
– экраны и логика

- AI-ассистент
– ответы на вопросы
– поддержка пользователей

# 4. Сценарий использования

До мероприятия:
– отправка ссылки участникам
– знакомство с программой

Во время:
– регулярное использование
– проверка расписания
– вопросы
– сервисы

После:
– кейс для продаж
– демонстрация продукта

# 5. Структура приложения (обязательные блоки)

## 5.1 Главный экран

Содержит:

– название мероприятия
– даты (2–5 June 2026)
– текущий день
– ближайшее событие
– быстрые кнопки

Кнопки:

– Program
– My Schedule
– Explore & Services
– Concierge

- Hotel

## 5.2 Program (программа)

Структура:

– Day 1 (Arrival)
– Day 2 (Workshop)
– Day 3 (Experience)
– Day 4 (Departure)

Каждый элемент:

– время
– название
– краткое описание
– действия:

- Details

- Location

- Add to My Schedule

Требование:
программа должна быть читаемой за 10–15 секунд

## 5.3 My Schedule

Функции:

– сохранённые события
– персональный список
– напоминания

На этапе MVP:
без сложной персонализации, но с ощущением “индивидуального опыта”

## 5.4 Concierge

Два уровня:

### Быстрые сценарии:

– Transfers
– Restaurants
– SPA
– Activities
– Contacts

### 5.5

### Отель

### - информация о ресторанах, завтраке,

### - бассейны и тренажерный зал

### - что рядом в пешей досягаемости ( магазины, достопримечательностт )

### Свободный запрос (AI):

– ответы на любые вопросы
– короткие, понятные формулировки
– без “технического” тона

## 5.5 Explore & Services

Содержит три блока:

### 1. Информация о направлении (Northern Cyprus)

– краткое описание
– особенности региона
– преимущества

### 2. Рекомендации

– места
– активности
– рестораны

### 3. Сервисы

– бронирование
– запрос через concierge

## 5.6 Hotel Information

Универсальный блок:

– facilities
– рестораны
– SPA
– сервисы

Контент обновляется после выбора отеля

## 5.7 Contacts

– координатор
– экстренный контакт
– кнопка связи

Ключевая функция:

“I need assistance”

## 5.8 Notifications

Типы:

– напоминания
– изменения
– важные сообщения

Ограничение:
минимальное количество, только по делу

# 6. UX-требования

– минимальное количество текста
– быстрые действия (1–2 клика)
– понятная структура
– визуальные карточки
– отсутствие перегрузки

Главный принцип:
пользователь не должен думать

# 7. Контент

Обязательные элементы:

– краткие тексты
– понятные названия
– структурированные описания
– отсутствие “маркетинговой воды”

Тон:
профессиональный, спокойный, без излишней креативности

# 8. Минимальный функциональный MVP

Обязательный набор:

– главный экран
– программа
– My Schedule
– Concierge (с базовыми сценариями)
– Explore & Services
– контакты

Дополнительно:

– базовый AI

# 9. Расширение (после MVP)

– персонализация (встречи, расписание)
– интеграция с CRM
– автоматические уведомления
– аналитика поведения
– полноценные бронирования

# 10. Масштабирование

Продукт должен быть:

– переиспользуемым
– адаптируемым под разные мероприятия
– настраиваемым без разработки

Целевая модель:

– шаблон + кастомизация
– быстрый запуск под новый проект

# 11. Коммерциализация

Продукт продаётся как:

– сервис для мероприятий
– инструмент для отелей
– решение для DMC

Ценность:

– снижение нагрузки на команду
– повышение уровня сервиса
– дополнительный доход (upsell)

# 12. Ключевые риски

– перегруз функций
– слабый UX
– отсутствие регулярного использования
– превращение в “инфо-страницу”

# 13. Критерии успеха

– участники реально используют приложение
– снижается количество вопросов организаторам
– есть обращения через concierge
– появляется интерес со стороны партнёров

# 14. Результат проекта

На выходе:

– работающее приложение на реальном мероприятии
– готовый кейс
– продукт для дальнейших продаж